**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.05.2019 № 146

с. Первомайское

О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского района от 31.01.2019 № 27 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Первомайский район»,

на 2020-2022 годы»

В целях совершенствования нормативного правового акта в соответствии с действующим законодательством.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению Администрации Первомайского района от 31.01.2019 № 27 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Первомайский район», на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Первомайского района от 07.05.2019 № 139 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского района от 31.01.2019 № 27 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Первомайский район», на 2020-2022 годы»
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru>).
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава Первомайского района И.И.Сиберт

Тычинина А.С.

2 24 52

Приложение

к постановлению

Администрации Первомайского

района от 17.05.2019 № 146

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2020-2022 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций,  оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги)  по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3> | |
| всего | в том числе | | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников  помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |
| кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Итого по Первомайскому району | | | Х | Х | Х | 2 581,40 | 1 887,40 | 72 | 10 221 208,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 221 208,16 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | |
| 2020 год | | | Х | Х | Х | 2 217,70 | 1 669,60 | 56 | 8 546 761,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 546 761,76 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | |
| 1 | 7422 | д. Торбеево, ул. Строительная, д.1 | 1976 | К | ПСД | 363,70 | 217,80 | 16 | 53 796,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 796,60 | 0,00 | 247,00 | 247,00 | 2020 | 1 | |
| 2 | 7433 | п. Улу-Юл, ул. 50 лет Октября, д. 1 | 1969 | ХВС ВО | СМР | 460,00 | 358,90 | 10 | 365 719,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 719,10 | 0,00 | 1 019,00 | 1 019,00 | 2020 | 1 | |
| 3 | 7436 | п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д.18 | 1969 | К | СМР | 467,00 | 360,00 | 10 | 2 738 149,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 738 149,02 | 0,00 | 7 605,97 | 7 688,00 | 2020 | 1 | |
| 4 | 7437 | п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д.20 | 1969 | К | СМР | 465,00 | 367,70 | 10 | 2 688 091,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688 091,27 | 0,00 | 7 310,56 | 7 688,00 | 2020 | 1 | |
| 5 | 7438 | п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д.22 | 1969 | К | СМР | 462,00 | 365,20 | 10 | 2 701 005,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 701 005,77 | 0,00 | 7 395,96 | 7 688,00 | 2020 | 1 | |
| 2021 год | | | Х | Х | Х | 363,70 | 217,80 | 16 | 1 674 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 446,40 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | |
| 1 | 7422 | д. Торбеево, ул. Строительная, д.1 | 1976 | К | СМР | 363,70 | 217,80 | 16 | 1 674 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 446,40 | 0,00 | 7 688,00 | 7 688,00 | 2021 | 1 | |
| 2022 год | | | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по Первомайскому району | | | 1 887,40 |  |  |  |  | 10 221 208,16 |  |  |
| 2020 год | | | 1 669,60 |  |  |  |  | 8 546 761,76 |  |  |
| 1 | 7422 | д. Торбеево, ул. Строительная, д.1 | 217,80 | К | 2 | крыша | Итого | 53 796,60 | 247,00 | 247,00 |
| разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 53 796,60 | 247,00 | 247,00 |
| 2 | 7433 | п. Улу-Юл, ул. 50 лет Октября, д.1 | 358,90 | Д | 2 | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | Итого | 365 719,10 | 1 019,00 | 1 019,00 |
| ремонт | 184 115,70 | 513,00 | 513,00 |
| строительный контроль | 3 947,90 | 11,00 | 11,00 |
| внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 174 066,50 | 485,00 | 485,00 |
| строительный контроль | 3 589,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3 | 7436 | п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д.18 | 360,00 | Д | 2 | крыша | Итого | 2 738 149,02 | 7 605,97 | 7 688,00 |
| ремонт | 2 680 780,32 | 7 446,61 | 7 527,00 |
| строительный контроль | 57 368,70 | 159,36 | 161,00 |
| 4 | 7437 | п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д.20 | 367,70 | Д | 2 | крыша | Итого | 2 688 091,27 | 7 310,56 | 7 688,00 |
| ремонт | 2 631 771,36 | 7 157,39 | 7 527,00 |
| строительный контроль | 56 319,91 | 153,17 | 161,00 |
| 5 | 7438 | п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д.22 | 365,20 | Д | 2 | крыша | Итого | 2 701 005,77 | 7 395,96 | 7 688,00 |
| ремонт | 2 644 415,28 | 7 241,00 | 7 527,00 |
| строительный контроль | 56 590,49 | 154,96 | 161,00 |
| 2021 год | | | 217,80 |  |  |  |  | 1 674 446,40 |  |  |
| 1 | 7422 | д. Торбеево, ул. Строительная, д.1 | 217,80 | К | 2 | крыша | Итого | 1 674 446,40 | 7 688,00 | 7 688,00 |
| ремонт | 1 639 380,60 | 7 527,00 | 7 527,00 |
| строительный контроль | 35 065,80 | 161,00 | 161,00 |
| 2022 год | | | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

<1> выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

<2> выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;

<3> выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5.

<4> выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.

Примечание:

МКД - многоквартирный дом,

Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства