АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2016                								           № 143

Об утверждении Муниципальной программы

«Создание в Первомайском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»

на 2016-2025 годы

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 33 Устава муниципального образования «Первомайский район», в целях развития современной инфраструктуры общего образования, обеспечивающей населению Первомайского района доступ к получению качественных образовательных услуг,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу Первомайского района «Создание в Первомайском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Первомайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pmr.tomsk.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Первомайского района по социальной политике Черкашину Ю.Н.

Глава Первомайского района                                                            И.И. Сиберт

Каравацкая Е.А.

2 28 83

Муниципальная Программа

«Создание в Первомайском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях

на 2016-2025 годы»

Паспорт

Муниципальной программы ««Создание в Первомайском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях

на 2016-2025 годы»

| Наименование Муниципальной программы (далее – МП) | «Создание в Первомайском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор МП | Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Первомайского района (далее – Управление образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик МП | Администрация Первомайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители МП | Администрация Первомайского района Муниципальные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель | Развитие современной инфраструктуры общего образования, обеспечивающей населению Первомайского района доступ к получению качественных образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель МП | Создание в Первомайском районе новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях и сохранение существующих в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели и их значение (с детализацией по годам реализации) | Показатели |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности ОО обучающихся по образовательным программам начального общего образования |  |  |  | 91,19 |  | 91,42 |  |  | 91,96 |  |  | 92,36 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности ОО обучающихся по образовательным программам основного общего образования |  |  |  | 90,0 |  | 90,20 |  |  | 90,03 |  |  | 90,23 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности ОО обучающихся по образовательным программам среднего общего образования |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| Задачи МП | 1.Приведение инфраструктуры общеобразовательных организаций в соответствии с нормативными требованиями к организации образовательного процесса: исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше 2. Обеспечение односменного режима обучения обучающимися 1-11 классов школ, за исключением обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач и их значение (с детализацией по годам реализации) | Показатели |  | Фактическое значение на момент разработки Программы (в единицах) |  |  |  |  | Детализация по годам (в единицах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 |  |
|  | Задача 1. Приведение инфраструктуры образовательных организаций в соответствии с нормативными требованиями к организации образовательного процесса: исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество капитально отремонтированных объектов |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 12 |  | 13 |  | 15 |  |  | 18 |  |  | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |
|  | Задача 2. Обеспечение односменного режима обучения обучающимися 1-11 классов школ, за исключением обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  | х |  |  | 20 |  |  | 38 |  |  | х |  |  | х | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |
|  | Число созданных новых ученических мест |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | 500 |  |  | х | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |
| Сроки реализации МП | I этап – 2016-2020гг II этап – 2021-2025гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | источники | всего |  | 2016 |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 64455,9 |  |  |  |  | 103221,0 |  |  | 302522,1 |  |  | 48044 |  |  | 158573,8 |  |  |  | 101173,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271913,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 64455,9 |  |  |  |  | 103221,0 |  |  | 574435,2 |  |  | 48044 |  |  | 158573,8 |  |  |  | 101173,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация управления МП | Реализацию МП осуществляет Управление образования Администрации Первомайского района. Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет Управление образования Администрации Первомайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика сферы реализации Муниципальной программы

Согласно демографическому прогнозу численность детей школьного возраста в Первомайском районе достигнет пика численности к 2023 году. Как видно из ниже представленной таблицы большая доля данного увеличения приходится на районный центр – с. Первомайское:

| Первомайский | 2 216 | 2 235 | 2 297 | 2 376 | 2 436 | 2 509 | 2 576 | 2 607 | 2 614 | 2 583 | 2 532 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| районный центр | 833 | 849 | 885 | 930 | 962 | 1 010 | 1 053 | 1 075 | 1 080 | 1 076 | 1 067 |
| прочие населённые пункты | 1 383 | 1 386 | 1 412 | 1 446 | 1 474 | 1 499 | 1 523 | 1 532 | 1 534 | 1 507 | 1 465 |
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

При этом число первоклассников будет превышать число выпускников.

Имеющаяся мощность – пропускная способность действующих зданий школ района способна закрыть потребность в ученических местах в первую смену во всех населённых пунктах, за исключением с. Первомайского и п. Беляй (ниже представленной таблице приведена пропускная способность ОО):

| ОО | Пропускная способность | Фактическая наполняемость (+ дошкольные группы) |
| --- | --- | --- |
| МАОУ Улу-Юльская СОШ | 200 | 171+9 |
| МАОУ Аргат-Юльская СОШ | 120 | 30+16 |
| МАОУ Альмяковская ООШ | 90 | 53+14 |
| МБОУ Комсомольская СОШ | 400 | 238+35 |
| МАОУ Сергеевская СОШ | 190 | 161+34 |
| МБОУ Ежинская ООШ | 250 | 83+26 |
| МБОУ ООШ п.Новый | 186 | 102+48 |
| МБОУ Первомайская СОШ | 572(два здания) | 833+37 |
| МБОУ Беляйская ООШ | 170 (+30 детский сад) | 134+47(детский сад) |
| МАОУ Туендатская СОШ | 140 | 58+24 |
| МБОУ Ореховская СОШ | 205 | 68+31 |
| МБОУ Куяновская СОШ | 238 (+30 детский сад) | 107+23 |
| МБОУ Торбеевская ООШ | 140 | 72+36 |
| МБОУ Берёзовская СОШ | 282 | 73+20 |

Во всех школах района, за исключением МБОУ Первомайская СОШ и МБОУ Беляйской ООШ, обучение в первую смену организованно и риска возникновения второй смены нет.

В две смены работает МБОУ Первомайская СОШ.  Распределение по классам во вторую смену следующее (2015-2016 учебный год): 2кл – 82 обуч., 3 кл. – 81 обуч., 6кл. – 69 обуч, 7 кл. – 72 обуч., 8кл – 82 обуч., что составляет 44,3% от общего числа обучающихся в данной школе и 18% от общего числа учащихся района.

Во вторую смену увеличение числа обучающихся:

| Класс\ год | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 97 | 100 | 91 | 95 | 104 | 98 | 87 |
| 3 | 82 | 97 | 100 | 91 | 95 | 104 | 98 |
| 6 | 81 | 75 | 81 | 82 | 97 | 100 | 91 |
| 7 | 69 | 81 | 75 | 81 | 82 | 97 | 100 |
| 8 | 72 | 69 | 81 | 75 | 81 | 82 | 97 |
|  | 401 | 429 | 451 | 465 | 494 | 511 | 516 |

Таким образом, в с. Первомайское в первый этап реализации программы возможен риск увеличения числа обучающихся во вторую смену.

Во второй смене обучаются два класса начальной школы МБОУ Беляйская ООШ: часть площадей школы после капитального ремонта занимает местное ДК и сельская библиотека. На 2015-2016 учебный год при исключении из пропускной способности школы площадей, занимаемых дошкольными группами, пропускная способность школы – 152.  Укрупнение классов в данной школе невозможно, так как нет параллельных классов.

Несмотря на то, что не все ученические места сегодня используются в полном объеме, они могут быть не востребованы и в виду ожидаемой отрицательной демографической ситуации в ряде отдалённых и небольших населённых пунктов (например, с. Берёзовка, п.Аргат-Юл и др.) и в связи с миграцией населения в районный центр.

С учётом вышеизложенного и на основании требований СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждёнными постановлением главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, общая прогнозная потребность по вводу новых мест составит – 500 мест к 2019 году. Создание данных мест позволит решить задачу по обеспечению односменного режима обучения обучающихся 1 - 11 классов в с. Первомайском.

Для обеспечения необходимым количеством мест в школах будут эффективны мало- затратные меры:

-освобождение площади школы п.Беляй к 2018 году от сторонних организаций: вывод Дома культуры из здания школы, что позволит обеспечить 38 школьными местами и закрыть потребность в ученических местах данной школы;

-вывод групп дошкольного образования из здания МБОУ Первомайской СОШ в ДОУ, что высвободит 20 ученических мест.

Для обеспечения необходимого количества мест неэффективными мерами для районного центра являются:

-Увеличение числа обучающихся в классе: в школе районного центра все классы с численность более 24 человек, что не соответствует пропускной способности кабинетов, которая в среднем составляет 19 мест;

-Не предоставляется возможным вернуть здания школ, ранее принадлежавших образовательной организации, за неимением таковых зданий;

-Не представляется возможным перенос неурочной деятельности в другие образовательные организации (ЦДОД) за неимением свободных площадей в них;

-Изменение статуса близлежащих школ (п.Новый, п.Беляй, д.Туендат) из основных общеобразовательных школ в средние не принесёт требуемой эффективности: количество выпускников данных школ в составе старшеклассников (10-11 классы) МБОУ Первомайской СОШ малочисленно. Так по состоянию на март 2016 года в числе 10 и 11классов всего выпускников Туендатской ООШ - 6, Беляйской ООШ - 5, ООШ п.Новый -   -5. Следовательно, затраты на обеспечение функционирования данных школ в качестве средних будут выше, чем требуемый эффект;

-Вариант пристройки к зданию школы повлечёт значительные расходы по переносу электроподстанции, находящейся на территории школы; сетей канализации, системы водоотведения и водоснабжения, системы теплоснабжения.

Для обеспечения указанной потребности и с целью обеспечения односменного режима обучения необходимо в основном высокозатратное направление деятельности: строительство новой школы на 500 мест. Расчёт стоимости строительства объекта планируется произвести согласно государственных укрупнённых нормативов цены строительства (НЦС 81-02-2014).

На протяжении всего периода реализации Программы предполагается реализация мероприятий по сохранению школьной инфраструктуры путем проведения капитальных ремонтов зданий общеобразовательных организаций, которые не ведут к увеличению ученических мест, но снижают износ зданий, что в конечном итоге позволит школьникам обучаться в зданиях школ с износом не более 50%.  Основные фонды образовательных организаций Первомайского района (здания, инженерные коммуникации) характеризуются высокой степенью изношенности. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, составляет 43% - 6 образовательных организаций.

Проведение капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций позволит создать современные условия для осуществления образовательного процесса с учётом требований санитарных и противопожарных норм, а также продлить срок службы зданий.

Проектно-сметная документация разработана на МБОУ Первомайская СОШ и прошла экспертизу. Также имеется заключение по результатам инженерных изысканий и технического обследования здания МБОУ Ореховская СОШ.

Объёмы финансирования, приведённые в таблице, носят прогнозный характер:

| № | Наименование ОО | Год постройки | Общая площадь м кв | тыс.руб | Стоимость капитального ремонта в текущих ценах | Наименование здания | % износа | Пропускная способность | Численность обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ Первомайская СОШ | 1974 | 4384,5 | 64455,9 | 64455,9 | Основное здание | 40 | 572 | 833(1 смена – 445, 2 смена - 388)+37дошк |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МБОУ Ореховская СОШ | 1992 | 2704,6 | 101921,25 | 101921,3 | Основное здание | 41,0 | 205 | 68+31 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МБОУ Комсомольская СОШ | 1995 | 5713,8 | 246423,3 | 246423,3 | Основное здание | 36 | 400 | 237+35 дошк |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МБОУ Куяновская СОШ | 1986 | 1141 | 47044,7 | 47044,7 | Основное здание | 41,0 |  | 107+23дошк |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МАОУ Улу-Юльская СОШ | 1975 | 2550 | 109975,75 | 109975,8 | Основное здание | 42,0 | 200 | 171+9 дошк |
| 6 | МБОУ Берёзовская СОШ | 1963 | 1192,3 | 46997,95 | 46998,0 | Основное здание | 43,0 | 282 | 72+20дошк |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Калматский филиал МБОУ Куяновская СОШ | 1995 | 1261,8 | 56921,8 | 56921,8 | Основное здание | 44 | 55 | 12+10 дошк |
| 8 | МБОУ Первомайская СОШ | 1982 | 1577,7 | 62189,61 | 62189,61 | Корпус2 | 44 |  |  |
| 9 | Ломовицкий филиал МБОУ Первомайская СОШ | 1972 | 465,9 | 21984,3 | 21984,3 | Основное здание | 44 | 18 | 10+5дошк |
| 10 | Рождественский филиал МАОУ Сергеевская СОШ | 1988 | 471,9 | 22267,4 | 22267,4 | Основное здание | 41 | 38 | 8+12дошк |
| 2019год СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание №3 МБОУ Первомайская СОШ | 2019 |  | 327212,02 | 327212,02 | Корпус №3 |  | 500 |  |

В рамках календарного года затраты по мероприятиям Программы, а также механизм реализации Программы уточняется в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.

1. Цель Программы

Создание в Первомайском районе новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

- Цели и задачи Программы

2.1. Цель программы: Создание в Первомайском районе новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

2.2. Задачи программы:

2.2.1.Приведение инфраструктуры общеобразовательных организаций в соответствии с нормативными требованиями к организации образовательного процесса: исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше;

2.2.2.  Обеспечение односменного режима обучения обучающимися 1-11 классов школ, за исключением обучающихся по очно- заочной и заочной формам обучения.

Показатели цели приведены в таблице:

Таблица№1

| Показатели цели и их значение (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности ОО обучающихся по образовательным программам начального общего образования | 91,19 | 91,42 | 91,96 | 92,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности ОО обучающихся по образовательным программам основного общего образования | 90,0 | 90,20 | 90,03 | 90,23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности ОО обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Показатели задач приведены в таблице:

Таблица №2

| Показатели задач и их значение (с детализацией по годам реализации) | Показатели | Фактическое значение на момент разработки Программы (в единицах) | Детализация по гадам (в единицах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Задача 1. Приведение инфраструктуры образовательных организаций в соответствии с нормативными требованиями к организации образовательного процесса: исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество капитально отремонтированных объектов | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | Задача 2. Обеспечение односменного режима обучения обучающимися 1-11 классов школ, за исключением обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных организациях |  | х | 20 | 38 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Число созданных новых ученических мест |  | х | х | х | 500 | х | х | х | х | х | х |

- Программные мероприятия

| № | Наименование задач, мероприятий | Срок исполнения | Прогнозируемый объем финанси-рования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  |  |  | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федераль-ного бюджета | Областного бюджета | Местного бюджета | Внебюджет-ных источников |  |  |  |
| Задача 1: Приведение инфраструктуры общеобразовательных организаций в соответствии с нормативными требованиями к организации образовательного процесса: исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 1066344,72 | - | 271913,1 | 219943,9 | - |  |  |  |
| 1.1 | Проведение комплексного капитального ремонта МБОУ Первомайской СОШ | 2016 г. | 64455,9 |  |  | 64455,9 |  | Управление образования, МБОУ Первомайская СОШ |  | Количество отремонтированных ОУ – 9 ед. |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Ореховской СОШ | 2017г. | 1100 |  |  | 1100 |  | МБОУ Ореховская СОШ |  | ПСД |
| 1.3. | Проведение комплексного капитального ремонта МБОУ Ореховской СОШ | 2018 г. | 101921,3 |  |  | 101921,3 |  | Управление образования, МБОУ Ореховская СОШ |  | Количество отремонтированных ОУ – 10 ед. |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБОУ Комсомольская СОШ | 2018г | 1000,0 |  |  | 100,0 |  | МБОУ Комсомольская СОШ |  | ПСД |
| 1.5 | Проведение комплексного капитального ремонта МБОУ Комсомольская СОШ | 2019г | 246423,3 |  |  | 246423,3 |  | Управление образования, МБОУ Комсомольская СОШ |  | Количество отремонтированных объектов– 15ед. |
| 1.6 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБОУ Куяновская СОШ | 2019г. | 800,0 |  |  | 800,0 |  | МБОУ Куяновская СОШ |  | ПСД |
| 1.7 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБОУ Берёзовской СОШ | 2020г | 800,0 |  |  | 800,0 |  | МБОУ Берёзовская СОШ |  | ПСД |
| 1.8. | Проведение комплексного капитального ремонта МБОУ Куяновская СОШ | 2020г | 47044,0 |  |  | 47044,0 |  | Управление образования, МБОУ Куяновская СОШ |  | Количество отремонтированных ОУ – 13ед. |
| 1.9 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МАОУ Улу-Юльской СОШ | 2020г | 1000,0 |  |  | 100,0 |  | МАОУ Улу-Юльская СОШ |  | ПСД |
| 1.10. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт второго здания МБОУ Первомайская СОШ | 2021г | 800,0 |  |  | 800,0 |  | МБОУ Первомайская СОШ |  | ПСД |
| 1.11. | Проведение комплексного капитального ремонта МБОУ Берёзовская СОШ | 2021г | 46998,0 |  |  | 46998,0 |  | Управление образования, МБОУ Берёзовская СОШ |  | Количество отремонтированных ОУ – 11ед. |
| 1.12. | Проведение комплексного капитального ремонта второго корпуса МБОУ Первомайская СОШ | 2022г. | 62189,61 |  |  | 62189,61 |  | Управление образования, МБОУ Первомайская СОШ |  | Количество отремонтированных ОУ – 12 ед. |
| 1.13 | Проведение комплексного капитального ремонта МАОУ Улу-Юльская СОШ | 2021г | 109975,8 |  |  | 109975,8 |  | Управление образования, МАОУ Улу-Юльская СОШ |  | Количество отремонтированных ОУ – 14ед. |
| 1.14 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Калмацкого филиала МБОУ Куяновская СОШ | 2021г | 800,0 |  |  | 800,0 |  | МБОУ Куяновская СОШ |  | ПСД |
| 1.15 | Проведение комплексного капитального ремонта Калмацкого филиала МБОУ Куяновская СОШ | 2022г | 56921,8 |  |  | 56921,8 |  | Управление образования, МБОУ Куяновская СОШ |  | отремонтированных объектов – 16ед |
| 1.16 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Ломовицкого филиала МБОУ Первомайская СОШ | 2022г | 400,0 |  |  | 400,0 |  | МБОУ Первомайская СОШ |  | ПСД |
| 1.17. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Рождественского филиала МАОУ Сергеевская СОШ | 2022г | 400,0 |  |  | 400,0 |  | МАОУ Сергеевская СОШ |  | ПСД |
| 1.18. | Проведение комплексного капитального ремонта Ломовицкого филиала МБОУ Первомайская СОШ | 2023г | 21984,0 |  |  | 21984,3 |  | Управление образования, МБОУ Первомайская СОШ |  | Количество отремонтированных объектов – 17 ед. |
| 1.19 | Проведение комплексного капитального ремонта Рождественского филиала МАОУ Сергеевская СОШ | 2023г | 22267,4 |  |  | 22267,4 |  | Управление образования, МАОУ Сергеевская СОШ |  | Количество отремонтированных объектов – 18 ед. |
| № | Наименование задач, мероприятий | Срок исполнения | Объем финанси-рования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  |  |  | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |  |
|  |  |  |  | Федераль-ного бюджета | Областного бюджета | Местного бюджета | Внебюджет-ных источников |  |  |  |
| Задача 2: Обеспечение односменного режима обучения обучающимися 1-11 классов школ, за исключением обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  | - | - | 250 | - |  |  |  |
| 2.1 | Освобождение площади школ МБОУ Беляйская СОШ от сторонних организаций- ДК | 2018г |  |  |  |  |  | Администрация Первомайского района, Управление образования |  | Введение 38 ученических мест, обеспечение односменного обучения |
| 2.2. | Приобретение оборудования в созданные кабинеты | 2018г |  |  |  | 250 |  | МБОУ Беляйская СОШ |  | Оснащение современной школьной мебелью |
| 2.3. | Вывод дошкольной группы МБОУ Первомайская СОШ в ДОУ | 2017г. |  |  |  |  |  |  |  | Высвобождение 20 ученических мест |
| 2.4. | Строительство новой школы | 2019 | 327212,02 |  | 271913,1 | 55298,83 |  |  |  | Создание 500 ученических мест, обеспечение односменного обучения |

- Ресурсное обеспечение Программы

| № | Направление расходования финансовых средств | Прогнозируемые объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |
|  |  | Всего консоли-дированный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего консоли-дированный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего консоли-дированный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего консоли-дированный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | МП Создание в Первомайском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» | 64455,9 | 58010,4 | 6445,59 | 1100 |  | 1100 | 103221 |  | 103221 | 574435,2 | 271913,1 | 302522,1 |
|  | МП Создание в Первомайском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
|  |  | Всего консоли-дированный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего консоли-дированный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего консоли-дированный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего консоли-дированный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  |  | 480044 |  | 48044 | 158573,8 |  | 158573,8 | 119911,41 |  | 119911,41 | 44251,4 |  | 44251,4 |

Объемы финансирования на 2017-2025 годы носят прогнозный характер.

В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, а также механизм реализации Программы уточняется в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.

5. Механизм реализации программы

  - Общее управление Программой осуществляет Администрация Первомайского района, в том числе обеспечивает:

-обеспечение выделения подготовленных для строительства общеобразовательных организаций земельных участков и инженерной инфраструктуры;

-формирование приоритетного перечня общеобразовательных организаций района с учетом технического состояния ОО, требующих сохранения существующих ученических мест, путём проведения ремонтных работ согласно предварительному ремонту;

  - МКУ Управления образования осуществляет:

-проведение ежегодной оценки общей потребности в создании новых ученических мест с учётом демографической ситуации;

-уточнение перечня школ, в отношении которых необходимо проведение капитального ремонта;

-содействие организации процедуры лицензирования ОО во вновь построенной школе.

6. Контроль и мониторинг реализации Программы

6.1. Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике.

6.2. Текущий контроль и мониторинг реализации программы осуществляет Управление образования Администрации Первомайского района.

6.3. Заказчик Программы ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.

6.4. Координатор Программы до 1 марта каждого года подготавливает и представляет Главе Первомайского района отчет о ходе реализации муниципальной программы. Отчет должен содержать:

а) сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;

б) данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджета Первомайского бюджета и внебюджетных источников;

в) сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию муниципальной программы;

г) сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальной программы;

д) информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

е) оценку эффективности результатов реализации муниципальной программы;

6.5 Координатор Программы представляет квартальные отчеты Главе Первомайского района до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

6.6. Если срок реализации муниципальной программы завершается в отчетном году, Координатор наряду с годовым отчетом о ходе реализации муниципальной программы подготавливает и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет Главе Первомайского района отчет об исполнении муниципальной программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации муниципальной программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых показателей.

7. Оценка эффективности реализации Программы

7.1. Отдел промышленности, экономики и жизнеобеспечения администрации Первомайского района проводит оценку эффективности реализации МП ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

7.2. Оценка эффективности реализации МП осуществляется на основании квартальных и годовых отчетов о реализации МП, представленных координатором МП в соответствии с Порядком, закреплённом Постановлением Администрации Первомайского района от 18.03.2016    № 55 «О порядке решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ.

7.3. Квартальные отчеты о реализации МП представляются координатором МП в отдел промышленности, экономики и жизнеобеспечения администрации Первомайского района до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

7.4. Годовые отчеты о реализации МП представляются заказчиками и координаторами МП в отдел промышленности, экономики и жизнеобеспечения администрации Первомайского района в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

7.5. Оценка эффективности реализации МП осуществляется на предмет:

-соответствия объемов привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников предусмотренным в МП;

-уровня освоения средств местного бюджета, предусмотренных программой и поквартальной разбивкой;

-наличия фактически достигнутых результатов мероприятий МП;

-возможности достижения запланированных показателей и результатов мероприятий МП.

7.6. При наличии отклонений фактических показателей и результатов мероприятий МП от планируемых заказчик (координатор) МП представляет в составе квартальных и годовых отчетов сведения о причинах отклонений и предложения по повышению результативности МП.

7.7. Оценка эффективности реализации МП проводится по критериям, установленным в порядке утвержденным постановлением Главы Первомайского района.

7.8. По результатам оценки эффективности реализации МП присваивается рейтинг эффективности МП (R) в отчетном году:

1) высокая эффективность МП - при R> = 8,5;

2) достаточная эффективность МП - при 8,5> = R> = 4;

3) низкая эффективность МП - при R <4.

7.9. Рейтинг эффективности МП рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = SUM (Yi х Bi),

где: Yi - весовой коэффициент i-го критерия;

Bi - балльная оценка, присвоенная МП по i-му критерию.

7.10. По итогам проведенной оценки эффективности реализации МП отдел промышленности, экономики и жизнеобеспечения администрации Первомайского района разрабатывает предложения о продолжении реализации МП, о внесении изменений в МП, о досрочном прекращении реализации МП.

7.11. Подготовку и внесение изменений в МП осуществляет заказчик (координатор) МП в установленном порядке.