Администрация Первомайского района

636930, Томская область, Первомайский район,

с. Первомайское, ул. Ленинская, 38, тел. 2-22-54, факс 2-19-46

ИНН 7012000657

_______________________________________________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.02.2016                                                                                                                № 81-р

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод

на территории Первомайского района в 2016 году

В соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2016 года

1. Организацию по выполнению мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского района в 2016 году возложить на комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Первомайского района (далее – КЧС и ПБ).

2. Утвердить план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского района в 2016 году согласно приложению №1.

3. Рекомендовать ответственным исполнителям осуществлять ход выполнения  мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского района в 2016 году согласно утвержденному плану мероприятий и своевременно предоставлять сведения о выполнении мероприятий в КЧС и ПБ Первомайского района в части, их касающейся.

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru/).

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на  заместителя Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС  Панченко А.В.

Глава Первомайского района                                                        И.И.Сиберт

О.Л.Шитик

8 (38 245) 2 30 74

Приложение №1к распоряжению

Администрации Первомайского  района

от 24.02.2016 № 81-р

План

мероприятий МО «Первомайский район»

по организованному пропуску паводковых вод в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвести очистку крыш, вывоз снега с дорог и улиц | март | Главы сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий (по согласованию) |
| 2. | Провести корректировку критических (опасных отметок) уровней воды на р. Чулым | до 16 марта | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений, главный специалист по ГО и ЧС Администрации Первомайского района |
| 3. | Провести работы со страховыми организациями по проведению страхования имущества граждан на период прохождения половодья | до 1 апреля | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений |
| 4. | Организовать посты наблюдения за уровнем воды на р. Чулым в с. Первомайское, п. Беляй, с. Комсомольск. Предоставлять сведения об уровне ежедневно в ЕДДС Администрации Первомайского района к 7-30 ч. и 19-30 ч. | до 1 апреля На период половодья | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений |
| 5. | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и мерах безопасности в этот период | до 1 апреля | Администрации Первомайского района, главы сельских поселений |
| 6. | Создать запасы ГСМ для выполнения противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий затоплений и подтоплений | до 1 апреля | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений |
| 7. | Провести работу по информированию владельцев объектов экономики, расположенных в зонах вероятного затопления, о возможном затоплении в период весеннего половодья | до 1 апреля . | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений |
| 8. | Проверить техническое состояние мостов, водопропускных труб на автомобильных дорогах и организовать их очистку от скопившегося мусора. Обеспечить своевременный пропуск поверхностных сточных вод. Проверить состояние готовности спец. Техники, привлекаемой для проведения АСДНР | до 20 марта | Главы сельских поселений, главный инженер ОГУП Первомайское ДРСУ |
| 9. | Определить порядок оповещения населения, проверить состояние и готовность системы оповещения и связи населённых пунктов Первомайского района, попадающих в зону вероятного затопления | до 1 апреля | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений |
| 10. | Организовать корректировку списка граждан, (с указанием ФИО и контактных телефонов), имеющих моторные лодки в с. Первомайское, с. Комсомольское, пос. Беляй. Составить муниципальные контракты на оказание слуг по предоставлению моторных лодок на паводкоопасный период 2016 года и определить районы их базирования | до 10 марта | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений |
| 11. | Проверить наличие и техническое состояние имеющихся водооткачивающих средств (ассенизаторские машины, мотопомпы и т.п.) | до 1 апреля | ООО УК «СВК», главы сельских поселений |
| 12. | Произвести расчет сил и средств на каждый затапливаемый населённый пункт, привлекаемых для выполнения против паводковых мероприятий и организации тушения пожаров; порядок их применения и взаимодействия, зоны ответственности. Проверить их готовность | до 4 апреля | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений |
| 13. | Предусмотреть вопросы размещения и питания сил, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и превентивных работ, связанных с обеспечением безопасного прохождения паводковых вод | до 4 апреля | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений |
| 14. | Спланировать работу по возможному прекращению подачи электроэнергии в зонах подтопления | до 4 апреля | Начальник Первомайской РЭС ТД ВЭС ОАО «ТРК» |
| 15. | Провести работу с руководителями объектов экономики, попадающими в зону подтопления (затопления) , по подготовке к паводковому периоду: - по сохранности материальных средств; - по исключению взрывов и возгорания оборудования при затоплении (прекращения подачи электроэнергии и т.д.); - по усилению крепления, гидроизоляции, консервации и т.д. оборудования; - по созданию запасов инертных материалов для ускоренного возведения временных насыпей, дамб, водоотводных каналов при угрозе затопления | до 4 апреля | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений |
| 16. | Обеспечить готовность персонала к локализации возможных аварий на коммунально-энергетических сетях | до 4 апреля | ООО УК «СВК», Начальник Первомайской РЭС ТД ВЭС ОАО «ТРК» |
| 17. | В населенных пунктах, расположенных в зонах возможного затопления, провести мероприятия по защите источников питьевого водоснабжения. При необходимости создать запас питьевой воды | до 4 апреля | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений, ООО УК «СВК» |
| 18. | Организовать подготовку пунктов временного размещения (ПВР) для проживания населения из зон возможного затопления: - с. Первомайское - спортивный комплекс «Старт»; - с. Комсомольск - МБОУ Комсомольская СОШ; - назначить приказом ответственного за ПВР с указанием Ф.И.О. и номеров телефонов (рабочий, сотовый, домашний) | до 10 апреля | Начальник МКУ «Управление образования Первомайского района», главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений |
| 19. | Определить места и заблаговременно осуществить отгон сельскохозяйственных животных, обеспечение кормами и ветеринарным обслуживанием | до 10 апреля | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений, начальник ОГУ «Первомайское районное ветеринарное управление», начальник Управления сельского хозяйства Администрации Первомайского района |
| 20. | Организовать ветеринарное обслуживание в местах отгона сельскохозяйственных животных из зон возможного затопления (подтопления), с этой целью создать: - специальные группы по оказанию экстренной ветеринарной помощи; - сформировать необходимый резерв биологических и лечебных препаратов, дезинфицирующих средств для предупреждения возникновения и ликвидации инфекционных болезней животных; - заблаговременно провести предупредительные мероприятия, обеспечивающие ветеринарно-санитарное благополучие животноводства | до 10 апреля | начальник ОГУ «Первомайское районное ветеринарное управление», начальник Управления сельского хозяйства Администрации Первомайского района |
| 21. | Уточнить план эвакуации людей из зон возможного затопления и их размещение. Определить количество людей, техники, привлекаемых для этих целей. Заключить муниципальные контракты с предприятиями, организациями, выделяющими технику, уточнить места их дислокации (складирования, размещения) | до 10 апреля | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений. |
| 22. | Определить порядок действий в экстренных случаях (быстрое повышение уровня воды, её распространение на не затапливаемые территории, опасность ухудшения метеорологической обстановки в зоне затопления), особенно в ночное время | до 1 апреля | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений, главный специалист по ГО и ЧС Администрации Первомайского района |
| 23. | Организовать сбор данных за состоянием уровня воды на р. Чулым и доведение информации до ГУ МЧС России по Томской области | с 1 апреля | Начальник ЕДДС Администрации первомайского района |
| 24. | Информировать население о паводковой обстановке | в течение весеннего паводка | Администраций Первомайского района, редакция газета «Заветы Ильича», Первомайское ТВ |
| 25. | Сформировать группы людей с назначением старшего (Ф.И.О., контактный телефон) для оказания помощи (спасения) нуждающимся людям, находящимся в паводкоопасной зоне, их оснащение, исходя из предстоящих задач | до 10 апреля | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений |
| 26. | Создать необходимое количество ГПС, щебня, п/материала для аварийно-восстановительных работ на поврежденных участках дорог, мостов и т.п. | до 1 апреля | Главный инженер ОГУП Первомайское ДРСУ, главы сельских поселений |
| 27. | Провести подготовку личного состава, сформировать подразделение для выполнения спасательных работ | до 1 апреля | Начальник ПСЧ № 9 ГУ «1 отряд ФПС» |
| 28. | Организовать дополнительные места в лечебных учреждениях и создать необходимый запас медикаментов и других расходных материалов | до 1 апреля | Главный врач ОГБУЗ «Первомайская РБ» |
| 29. | По необходимости организовать охрану общественного порядка и материальных средств при отселении населения из затопленных районов | С момента эвакуации | Начальник ОП №7 МО МВД «Асиновский» |
| 30 | Организовать проведение разъяснительной работы среди учащихся о мерах безопасности в период паводка, сделав акцент на: - присутствие детей в зонах резкого подтопления в поймах водоемов; - нахождение вблизи береговых обрушений; - недопущение выхода на лёд в период весеннего ледохода | в течение весеннего паводка | Начальник МКУ «Управление образования Первомайского района» |