**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2020 г. № 22

с. Первомайское

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского района в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 01 ноября 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» п. 7, п.21, п.24 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.8, п.24, п.27 ч.1 ст.9 Устава муниципального образования «Первомайский район» и в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2020 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского района в 2020 году (далее - план), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Организацию по выполнению мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского района в 2020 году возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Первомайский район».

3. Рекомендовать ответственным исполнителям, назначенным в соответствии с планом осуществлять ход выполнения мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского района в 2020 году, согласно утвержденного плана, и своевременно предоставлять сведения о выполнении мероприятий в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Первомайский район», в части их касающейся.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>).

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС Н.Н. Петроченко.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

М.В. Цукренко

8 (38 245) 2 30 74

Приложение к постановлению

Администрации Первомайского района

от 12.02.2020 № 22

**План**

**мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского района в 2020 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | Произвести очистку крыш, вывоз снега с прилегающих территорий, территорий населенных пунктов. | до 31.03.2020 | Главы сельских поселений, руководители учреждений, организаций предприятий всех форм собственности |
| **2.** | Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Первомайский район» с повесткой заседания: «Об основных мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского района». | до 28.02.2020 | Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Первомайский район» Администрации Первомайского района, секретарь КЧС и ПБ МО «Первомайский район» |
| **3.** | Осуществить предварительный отбор поставщиков в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий ЧС в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | до 31.03.2020 | секретарь КЧС и ПБ МО «Первомайский район» , экономист-работник контрактной службы |
| **4.** | Предоставить информацию о составе сил и средств постоянной готовности, предназначенных для реагирования на ЧС, происшествия в паводкоопасный период. | до 15.03.2020 | Главы сельских поселений, руководители учреждений, организаций предприятий всех форм собственности |
| **5.** | Разработать и согласовать паспорта гидрологической безопасности населенных пунктов, попадающих в зоны вероятного затопления (подтопления). | до 14.03.2020 | секретарь КЧС и ПБ МО «Первомайский район»,  Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений. |
| **6.** | Провести корректировку критических уровней воды (опасных отметок) на р. Чулым. | до 15.03.2020 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений |
| **7.** | Организовать проведение санитарно - гигиенических и противоэпидемических мероприятий в зонах возможного затопления и контроль за их выполнением. | до 30.03.2020 | Главы сельских поселений, главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» по Первомайскому району |
| **8.** | Организовать встречу страховых организаций с населением по вопросу страхования имущества граждан на период прохождения половодья. | до 20.03.2020 | Главы сельских поселений |
| **9.** | Организовать посты наблюдения за уровнем воды на р. Чулым в с. Первомайское, п. Беляй, с. Комсомольск,  и предоставлять сведения об уровне воды ежедневно в ЕДДС Администрации Первомайского района к 7-30 ч. и 19-30ч. | с 01.04.2020  На период половодья | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений. |
| **10.** | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Подготовить и распространить памятки по правилам и мерам безопасности с указанием номеров телефонов дежурных служб и руководителей. | до 20.03.2020 | Главы сельских поселений, Начальник МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» ,  Начальник МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» ,  секретарь КЧС и ПБ МО «Первомайский район» |
| **11.** | Организовать необходимый запас (продовольствия, медикаментов, ГСМ и др.) для осуществления жизнедеятельности населения п. Францево. При необходимости вывезти лиц, нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении, на период весеннего половодья. Согласовать использование вездеходной техники для экстренного сообщения с поселком. | до 20.03.2020 | Глава Комсомольского сельского поселения,  главный врач ОГБУЗ «Первомайская РБ» |
| **12.** | Проработать вопросы пунктов временного размещения и питания сил, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и превентивных работ, связанных с обеспечением безопасного прохождения паводковых вод. | до 20.03.2020 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений. |
| **13.** | Проверить техническое состояние мостов, водопропускных труб, водоотводных канав, водосборных канав на автомобильных дорогах и организовать их очистку от скопившегося мусора. Обеспечить  своевременный пропуск поверхностных  сточных вод. Проверить состояние готовности спец. техники привлекаемой для проведения АСДНР. | до 01.04.2020 | Главы сельских поселений, Начальник Первомайского участка южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ». |
| **14.** | Определить порядок оповещения населения, проверить состояние и готовность системы оповещения и связи населённых пунктов Первомайского района. | до 20.03.2020 | Главы сельских поселений,  Начальник ЕДДС Администрации первомайского района |
| **15.** | Провести дополнительную инвентаризацию плавательных средств частного сектора, организаций, учреждений, объектов экономики всех форм собственности для возможного их при влечения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком. | до 20.03.2020 | Руководитель Чулымского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области», Главы сельских поселений |
| **16.** | Заключить договора на оказание услуг по предоставлению моторных лодок на паводкоопасный период 2020 года и определить районы их базирования. | до 20.03.2020 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений. |
| **17.** | Проверить наличие и техническое состояние имеющихся водооткачивающих средств (ассенизаторские машины, мотопомпы и т.п.). | до 20.03.2020 | Главы сельских поселений |
| **18.** | Произвести расчет сил и средств на каждый затапливаемый населённый пункт, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий; порядок их применения и взаимодействия, зоны ответственности. Проверить их готовность. | до 20.03.2020 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений. |
| **19.** | Спланировать работу по подачи электроэнергии по временным ЛЭП в случае возможного прекращения подачи электроэнергии в зонах подтопления | до 20.03.2020 | Начальник ПРЭС ПО ВЭС ПАО "ТРК" |
| **20.** | Обеспечить готовность персонала к локализации возможных аварий на коммунально-энергетических сетях. | до 20.03.2020 | ООО «СВК +», ООО «ЭКО-ТРАНС» Начальник ПРЭС ПО ВЭС ПАО "ТРК",  МУП «Жилкомхоз» |
| **21.** | Организовать подготовку для развертывания пунктов временного размещения (ПВР) населения из зон возможного затопления:  - с. Первомайское спортивные комплексы;  - с. Комсомольск МБОУ Комсомольская СОШ;  - назначить приказом ответственного за ПВР с указанием Ф.И.О. и номеров телефонов (рабочий, сотовый, домашний.),  - подготовить необходимые журналы регистрации населения, инструкции в ПВР | до 20.03.2020 | Директор МБОУ ДО «Первомайская ДЮСШ»,  Начальник МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района», главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений. |
| **22.** | Определить при необходимости места отгона сельскохозяйственных животных, и обеспечение кормами и ветеринарным обслуживанием. | до 20.03.2020 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений, начальник ОГБУ «Первомайское районное ветеринарное управление»,  начальник Управления сельского хозяйства Администрации Первомайского района |
| **23.** | Организовать при необходимости ветеринарное обслуживание в местах отгона сельскохозяйственных животных, из зон возможного затопления (подтопления), с этой целью создать:  - специальные группы по оказанию экстренной ветеринарной помощи;  - сформировать необходимый резерв биологических и лечебных препаратов, дезинфицирующих средств для предупреждения возникновения и ликвидации инфекционных болезней животных;  - заблаговременно провести предупредительные мероприятия обеспечивающие ветеринарно-санитарное благополучие животноводства. | до 20.03.2020 | начальник ОГБУ «Первомайское районное ветеринарное управление», начальник Управления сельского хозяйства Администрации Первомайского района |
| **24.** | Уточнить план эвакуации людей, из зон возможного затопления и их размещение. Определить количество людей, техники, привлекаемых для этих целей. Заключить договора с предприятиями, организациями выделяющими технику, уточнить места их дислокации (складирования, размещения). | до 20.03.2020 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений. |
| **25.** | Определить порядок действий в экстренных случаях (быстрое повышение уровня воды, её распространение на не затапливаемые территории, опасность ухудшения метеорологической обстановки в зоне затопления) особенно в ночное время. | до 01.04.2020 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений,  заместитель начальника 20 ПСЧ «2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области»,  начальник ЕДДС Администрации Первомайского района,  главный специалист по ГО и ЧС Администрации Первомайского района |
| **26.** | Организовать сбор данных ответственными, указанными в п.9 плана, за состоянием уровня воды на р. Чулым с доведением информации до ГУ МЧС России по Томской области. | На период половодья | Начальник ЕДДС Администрации первомайского района |
| **27.** | Информировать население о паводковой обстановке по средством СМИ и размещения информации на официальном сайте Администрации Первомайского района | март-июнь 2020 | Секретарь КЧС и ПБ МО «Первомайский район» ,  редакция газеты «Заветы Ильича»,  Первомайское ТВ |
| **28.** | Сформировать группы людей с назначением старшего (Ф.И.О., конт. теле.) для оказания помощи (спасения) нуждающихся людей, находящихся в паводкоопасной зоне, организовать их оснащение исходя из предстоящих задач. | до 20.03.2020 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений. |
| **29.** | Создать необходимые запасы ГСМ, ГПС, щебня, п/материала для аварийно-восстановительных работ на поврежденных участках дорог, мостов и т.п. | до 20.03.2020 | Начальник Первомайского участка южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ», главы сельских поселений. |
| **30.** | Провести подготовку личного состава, сформировать подразделение для выполнения спасательных работ | до 20.03.2020 | заместитель начальника 20 ПСЧ «2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области» |
| **31.** | Организовать дополнительные места в лечебных учреждениях и создать необходимый запас медикаментов и других расходных материалов. | до 20.03.2020 | Главный врач ОГБУЗ «Первомайская РБ» |
| **32.** | По необходимости организовать охрану общественного порядка и материальных средств при отселении населения из зон затопления. | С момента эвакуации | Начальник ОП «Первомайское» МО МВД России «Асиновский»  УМВД России по Томской области |